KOREKTA NA 2013 ROK

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012-2015

będących w posiadaniu

Kudowskiego Zakładu Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie - Zdroju

SPIS TREŚCI

| I. INFORMACJA OGÓLNA. 3 II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH. 4 III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE 5 IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZAUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ OPROWADZANIE ŚCIEKÓW. 5 V. SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH MODERNIZACJI I INWESTYCJI. 5 VI. PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2002 - 2011. 6 VII. KOREKTA PLANU MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA ROK 2010 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

## INFORMACJA OGÓLNA.

#### 1. Informacja o planie wieloletnim.

Zgodnie z art.21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ((t.j. Dz.U. Nr 123 poz.858 z 2006 r.)  ) Przedsiębiorstwo Wodociągowe ma obowiązek opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Plan ten, na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy, przedkładany jest burmistrzowi miasta do sprawdzenia  czy jest on zgodny z kierunkami rozwoju gminy wynikającymi ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zezwoleniem wydanym na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Plan spełniający w/w wymagania przekazywany jest zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy Radzie Miejskiej do uchwalenia.

Plan może być aktualizowany i korygowany, a wszelkie korekty uchwalane są w trybie jak wyżej.

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. posiada Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2015 zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju nr XI/71/11 z dnia 28.09.2011 r.

Aktualny plan lub korektę planu załącza się do wniosku o zatwierdzenie nowych taryf na wodę i ścieki.

#### 2.  Informacja ogólna o Spółce.

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. powstał jako spółka prawa handlowego w dniu 01.06.2000 r. i został mu nadany numer RHB 2913. W wyniku zmian wprowadzonych m.in. przepisami nowego Kodeksu Spółek Handlowych, od dnia 27.02.2004 r. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196074.

Zgodnie z umową spółki oraz wpisem do KRS KZWiK Sp. z o.o.  może prowadzić działalność gospodarczą  obejmującą  następujące  grupy  PKD:

- 36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

- 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

- 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

- 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gzie indziej niesklasyfikowane

- 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

- 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

- 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

- 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad

- 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

- 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych

- 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę

- 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany

- 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie

- 81.30.Z – Działalność usługowa związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni

- 96.03.Z – pogrzeby i działalność pokrewna

Spółka prowadzi działalność polegającą na zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym  odprowadzeniu  ścieków  na terenie miasta Kudowa Zdrój oraz na terenie części gminy Lewin Kłodzki, na podstawie zezwoleń udzielonych:

- Decyzją Zarządu Miasta Kudowa Zdrój nr 1/2002 z dnia 31.07.2002 r.

- Decyzją Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój nr 1/2006 z dnia 29.08.2006 r.

- Decyzją Wójta Gminy Lewin Kłodzki nr 1/02 z dnia 27.09.2003 r.

- Decyzja Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 04.03.2010 r.

- Decyzją Burmistrza Miasta Dusznik Zdroju nr 99/2008 z dnia 14.10.2008 r.

oraz regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonych przez:

- Radę Miejską w Kudowie - Zdroju nr XLVII/289/2006 z dnia 16 lutego 2006 r.

- Radę Gminy Lewin Kłodzki nr L/287/06 z dnia 10 maja 2006 r.

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest  Spółką  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  kapitał  zakładowy  wynosi  17 000 000 zł   i  dzieli  się  na  1 000  udziałów  o  wartości  17 000  zł każdy.

W kapitale zakładowym Spółki 70% udziałów posiada Miasto Kudowa - Zdrój, 30% udziałów posiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

## PLANOWANY ZAKRES USŁUG  WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH.

Podstawową, statutową dziedziną działalności Spółki jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Przychody z tego tytułu stanowią ok. 90 %  ogólnych obrotów KZWiK Sp. z o.o.

W zakresie gospodarki wodnej Spółka eksploatuje:

- czynne ujęcia wody: Karłów, IMKA, Błażejowice Dolne i Błażejowice Górne, Darnków,

- ujęcia rezerwowe: na potoku Dańczowskim, na potoku Kulińskim, studnie głębinowe nr VIII, X, Brzozowie

- Stacje Uzdatniania Wody: w Dańczowie i Błażejowicach

- zbiorniki wyrównawcze na ul. Lubelskiej i Leśnej

- sieci wodociągowe tranzytowe, magistralne, rozdzielcze,

W zakresie gospodarki ściekowej Spółka eksploatuje:

- mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków

- przepompownię w Parku Zdrojowym

- pompownię strefową w Czermnej

- pompownie sieciowe w Słonym

- sieć kanalizacyjna grawitacyjną

- sieć kanalizacyjną ciśnieniową

Oczyszczalnia została oddana do użytkowania w 1999 r., spełnia wymagania ochrony środowiska. W 2006 i 2007 r. wykonano modernizację bieżni osadników wtórnych.

W zakresie kategorii usługobiorców nie przewiduje się większych zmian.

Ponadto Spółka prowadzi działalność w zakresie:

- wywozu nieczystości płynnych,

- wykonawstwa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

- uzgodnień branżowych i nadzorów,

- zleconych robót budowlanych,

- usług specjalistycznym sprzętem,

- gospodarki odpadami komunalnymi

- segregacja surowców wtórnych

- oczyszczanie miasta

- utrzymania i zarządzania cmentarzem

## PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE

#### 1. Gospodarka wodociągowa.

- Sukcesywna wymiana sieci wodociągowej – około 300 m rocznie

- Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w ul. Słone prawa strona (odtworzenie nawierzchni asfaltowej)

- Dostosowanie pracy urządzeń na SUW Dańczów do zwiększonej wydajności studni nr 10

#### 2. Gospodarka ściekowa.

- rozdzielanie sieci ogólnospławnej w ul. Buczka na  kanalizację sanitarną i deszczową

- Uzbrojenie nowych terenów w sieci wodno-kanalizacyjne wg aktualnych potrzeb

## PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZAUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ 	OPROWADZANIE ŚCIEKÓW.

Zadaniem priorytetowym w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej jest obniżenie ilości „niesprzedanej” wody (ścieków). Na tę ilość składają się straty na sieci, nieopomiarowane punkty poboru oraz nielegalny pobór  wody.  Powyższy cel KZWiK Sp. z o.o. zamierza osiągnąć poprzez:

- sukcesywną wymianę sieci wodociągowej – około  300m ,

- odcinkowe  wymiany  sieci  kanalizacji  sanitarnej

- kontrole poboru wody i odprowadzania ścieków,

- zmniejszenie ilości awarii wodociągowych poprzez  wymiany najbardziej awaryjnych odcinków sieci

## SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH MODERNIZACJI I INWESTYCJI.

W 2013 r. planuje się przeznaczenie kwoty 700 tys. zł na działania modernizacyjno-inwestycyjne.

## PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2012 - 2015.

W tabeli przedstawiono strukturę nakładów inwestycyjnych planowanych na lata 2012-2015 – wyciąg z zatwierdzonego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w rozbiciu na poszczególne grupy zadań (w tys. zł.)

| lp. | Nazwa zadnia | Szacunkowa wartość zadania w tys. zł | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modernizacja systemu gospodarki osadowej (higienizacja) | 250 | 250 |  |  |  |
| 2. | Modernizacja urządzeń na oczyszczalni ścieków (stacja mechanicznego oczyszczania ścieków, stacja dmuchaw itd.) | 600 |  | 100 |  | 500 |
| 3. | Modernizacja istniejących sieci wodociągowej w ul. Tkackiej, Marchlewskiego, Bocznej | 300 | 300 |  |  |  |
| 4. | Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w ul. Słone – prawa strona | 300 |  | 300 |  |  |
| 5. | Budowa sieci kanalizacyjnej do działki nr 49, ul. Moniuszki 5 | 100 |  | 100 |  |  |
| 6. | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Bocznej | 500 |  |  | 500 |  |
| 7. | Uzbrojenie nowych terenów w sieci wodno-kanalizacyjne wg aktualnych potrzeb | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | RAZEM | 2450 | 650 | 600 | 600 | 600 |

## KOREKTA PLANU MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH  NA ROK 2013

| lp. | Nazwa zadnia | Szacunkowa wartość zadania w tys. zł | 2013 przed korektą |  | 2013 Po korekcie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wartość zadania w tys. zł | Źródła finansowania | Wartość zadania w tys. zł | Źródła finansowania |
| 1. | 2.* Modernizacja urządzeń na oczyszczalni ścieków (stacja mechanicznego oczyszczania ścieków, stacja dmuchaw itd.) | 600 | 100 | 100 - własne | 0 |  |
| 2. | 4.* Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w ul. Słone – prawa strona | 300 | 300 | 300 - własne | 100 | 100 – własne |
| 3. | 5.* Budowa sieci kanalizacyjnej do działki nr 49, ul. Moniuszki 5 | 100 | 100 | 100 - własne | 0 |  |
| 4. | 7.* Uzbrojenie nowych terenów w sieci wodno-kanalizacyjne wg aktualnych potrzeb | 400 | 100 | 100 - własne | 200 | 200 - własne |
| 5. | SUW Dańczów | 200 | 0 |  | 200 | 200 - własne |
| 6. | Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Buczka | 400 | 0 |  | 200 | 200 - własne |
|  | RAZEM | 2000 | 600 | 600 - własne | 700 | 700 - własne |

* Numeracja zadań z planu wieloletniego na lata 2012-2015

Uzasadnienie konieczności wprowadzenia korekty planu na 2013 r.

Podstawowymi zadaniami realizowanymi w 2013 r. będą:

    - Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Słone – w roku 2012 wymieniono kolejny odcinek sieci wodociągowej dn 63 stalowej z roku 1962 w Słonym na odcinku od nr 80 do nr 108 o długości 300 mb. Na rok 2013 przewidziano odtworzenie krawężników i uszkodzonej nawierzchni na tym odcinku.

    - Budowa kolektora burzowego w ul. Buczka w celu odciążenia sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ul. Buczka w czasie ulewnych deszczy  powoduje przepełnienie kolektora w ul. Nad Potokiem. W celu uniknięcia notorycznie powtarzających się w czasie deszczu podtopień należy zebrać wody deszczowe z terenu na którym zlokalizowane są budynki mieszkaniowe nr 20, 22, 24 i 26 z parkingów przy tych blokach, terenu powyżej tych budynków, jezdni i chodników ul. Buczka od wjazdu do siedziby Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz terenów przy tzw. starych budynkach.

3.W 2012 roku Spółka uzyskała nową decyzję zasobową, w której na podstawie przeprowadzonych badań hydrogeologicznych zostały zwiększone zasoby studni nr 10 z 66 m³/h (1584 m³/dobę) na 95m³/h (2280 m³/dobę). W związku z tym zaistniała konieczność dostosowania pracy urządzeń na SUW Dańczów do zwiększonej wydajności studni nr 10.

Ponadto spółka rezerwuje środki na uzbrojenie nowych terenów w sieci wodno – kanalizacyjne.