Uzasadnienie:

Wniosek aplikacyjny dotyczący projektu pn. „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen”, ze względu na błędy formalne ze strony gminy Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie został odrzucony przez wspólny sekretariat w Ołomuńcu. Ponowny wniosek może składany w następnym naborze, stąd też podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na 2010 rok.

Do Wieloletniego Planu   Inwestycyjnego wprowadza się zadanie pn. „Rewitalizacja obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie  ul. Fabrycznej i Tkackiej”, które planowane jest do realizacji w latach 2008-2012 przy współudziale środków z Unii Europejskiej w wysokości 70%. Całkowity koszt zadania wynosi 8.082.710 zł.  Termin składania wniosków wyznaczony został na czerwiec 2009 roku.

Harmonogram realizacji zadania pn. . „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim” został zmieniony w ten sposób, że na 2010 rok zaplanowano wykonanie modernizacji ul. Chrobrego, w 2011 roku ul. Kościuszki łącznie z II etapem.