Uzasadnienie:

W związku z weryfikacją wartości kosztorysowych i ostatecznym ustaleniem zakresu rzeczowego projektu pn. „Rewitalizacja obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ul. Fabrycznej i Tkackiej” zwiększeniu uległa wartość zadania o 1.675.271 zł i po zmianach wynosi łącznie 9.703.981 zł         w tym w zakresie ciągów komunikacyjnych – 7.118.677 zł i okresie realizacji w latach 2008-2011 oraz w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej – 2.585.304 zł i okresie realizacji w latach 2009-2012.

W związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu pn. „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen” polegającej na odstąpieniu od zakupu samochodu strażackiego na rzecz osprzętowania wszystkich jednostek w sprzęt strażacki ( umundurowanie, drabiny, motopompy, skokochron itp.) zmianie uległa wartość zadania i okres realizacji. Wartość zadania wynosi 218.300 zł tj. 59.000 € liczone wg kursu € w wysokości 3,70 w tym:

- 199.800 zł w 2010 roku w tym 90.000 zł wydatki inwestycyjne

-   18.500 zł w 2011 roku.

Zmianie uległ termin realizacji projektu pn. „ Przedszkole bez granic – współpraca Przedszkola w Hronowie oraz Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju”, które planowane jest do realizacji w 2010 roku.

W związku ze złożeniem ofert w przetargach na zakup samochodów do zbiórki odpadów komunalnych na większą wartość niż założone w WPI zwiększa się wartość zadania do wysokości złożonych ofert.