ISTOTNE POSTANOWIENA UMOWY

Umowa zawarta zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegająca na pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie „Przebudowa ul. M. Buczka i al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH II etap BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ” przeprowadzonego zgodnie z zarządzeniem nr 96/11 Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój z dnia 17 maja 2011r. w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy Zdroju, na podstawie, której Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie ze złożoną ofertą oraz opisem przedmiotu zamówienia.

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie „Przebudowy ul. M. Buczka i al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju” w zakresie opisanym w załączniku nr 1 do umowy.

§ 2

Termin realizacji

Terminy realizacji zamówienia:

a. Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy

b. Zakończenie: 5 miesięcy od daty podpisania umowy

§ 3

Nadzór nad pracami

1. Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego nad robotami w osobach:

- branża drogowa ……………………………………………………………………………………….

- branża inst. sanit. ………………………………………………………………………………………

- branża inst. elektr. ……………………………………………………………………………………..

2.  Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

3.  Przedstawicielem Zamawiającego koordynującym czynności na budowie w ramach realizacji niniejszej umowy jest: ………………………………………………………………………….

§ 4

Wartość zamówienia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ……………… zł (Słownie:…………………………) zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy w tym 23% podatku VAT.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie rozliczone na podstawie jednorazowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę Zamawiającemu po zakończeniu odbioru ostatecznego robót objętych nadzorem.

3. Należność z tytułu wystawionej faktury będzie regulowana w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

5. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całość kosztów związanych z realizacją umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do umowy.

6. Zamawiający oświadcza, że:

  - jest płatnikiem VAT i posługuje się nr NIP: ……………………….

  - jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posługuje się nr NIP: …………………………

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz umów z Wykonawcą na roboty budowlane i ewentualnych podwykonawców robót najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji poszczególnych zadań.

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie posiadane informacje mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- reprezentowania Inwestora na budowie,

- podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych prowadzonych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowami o ich realizację, oraz rozstrzygania, w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego, wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji robót,

- występowania do Zamawiającego, w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej, w trakcie realizacji robót, wad lub nieścisłości, albo konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub materiałowych niż są przewidziane w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów, o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminach uzgodnionych z wykonawcą robót,

- sprawdzania i potwierdzania wykonania określonych w umowie z wykonawcą robót etapów inwestycji, obiektów lub ich części nie stanowiących odrębnych przedmiotów odbioru w zakresie, jakim zgodnie z umowa mogą być przedmiotem oddzielnego fakturowania,

- zapoznanie się z umową Wykonawcy na realizację nadzorowanych robót ze szczególnym uwzględnieniem zapisów umowy dotyczących podwykonawców

- uczestniczenia w przeprowadzanych przez wykonawcę robót próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń,

- potwierdzania aktualnego stanu robót w razie przerwy w ich wykonywaniu oraz innych okolicznościach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń wykonawcy robót z Zamawiającym,

- dokonywania wpisów w dzienniku budowy potwierdzających dokonywane przez siebie czynności, a także potwierdzanie zapisów kierownika budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru,

- sprawdzania kompletności przedstawionych przez wykonawców robót dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów oraz dołączenie do nich opracowanej przez siebie oceny jakościowej wraz z uzasadnieniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonywania przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia częstotliwości przebywania Inspektorów Nadzoru na budowie, w czasie trwania robót przez nich nadzorowanych, co najmniej raz w tygodniu, oraz w dniu odbywania się narad koordynacyjnych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za informowanie Zamawiającego o powstaniu konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do dalszego prowadzenia robót, których niewykonanie uniemożliwi wykonanie całości robót związanych z zadaniem oraz zobowiązany jest do uczestnictwa w sporządzeniu, przy udziale Zamawiającego, protokołów konieczności na te roboty i weryfikacji kosztorysów tych robót.

- W przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych dla uniknięcia strat, Inspektor Nadzoru ma obowiązek podjęcia wiążących decyzji w sprawie natychmiastowego wykonania takich robót. Decyzja taka powinna być odnotowana w dzienniku budowy. O powyższych okolicznościach Inspektor Nadzoru jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego w terminie 2 dni od ich zaistnienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o problemach i okolicznościach mogących mieć wpływ, na jakość robót lub termin ich zakończenia oraz o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

- Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia wad powstałych w nadzorowanych robotach w okresie gwarancji i rękojmi na te roboty, jak również w odbiorach pogwarancyjnych.

§ 7

Kary umowne

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 30% wartości ceny ofertowej.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 30 % wartości ceny ofertowej.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 złotych za każdą stwierdzoną nieobecność na naradzie koordynacyjnej oraz na placu budowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 złotych za każdą stwierdzoną obecność nieuzgodnionego Podwykonawcy na placu budowy.

- Jeżeli kwoty z tytułu kar umownych, o których mowa, nie pokryją szkód poniesionych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kompensaty kar umownych z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem.

§ 8

Podwykonawcy

- Wykonawca może zlecić wykonanie części usług Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na Podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na Podwykonawcę.

- W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić:

- aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres usług wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres usług w niniejszej umowie,

- obowiązek Podwykonawców dostarczania Zamawiającemu potwierdzeń terminowego otrzymania wynagrodzenia za usługi objęte umową zawartą pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą w ramach realizacji niniejszej umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

9.  Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie fakturowanych usług, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

10. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy lub z faktury końcowej.

11. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

12.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w zakresie realizacji robót nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, jedynie za wykonaną część umowy.

- Zamawiający może natychmiast odstąpić od umowy, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego.

- Zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy.

- W przypadku ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- Gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

- Gdy Wykonawca w rażący sposób narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- Gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury pomimo dodatkowego wezwania w terminie dłuższym niż 60 dni od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie,

4.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z podaniem jego

Uzasadnienia, pod rygorem nieważności tej czynności.

5.   W przypadku, gdy odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nastąpiło z przyczyn

o których mowa w ust. 2, Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec

Zamawiającego.

§ 10

Rozstrzyganie sporów

- Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

- Wykonawca bez Zgody Zamawiającego nie może przenieść cesji należności wynikających z niniejszej umowy stronie trzeciej

§ 11

Zmiany lub uzupełnienia

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 6.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 jest nieważna.

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich, wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót.

- Zamawiający w ramach określonego w § 4 ust.1 całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy przy wystąpieniu następującego warunku:

a. Termin zakończenia świadczenia usług, nie później niż 30 dni przed jego upływem, może za zgodą obu stron ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: działania siły wyższej np. klęski żywiołowej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót lub wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. W przedstawionych w niniejszym ustępie przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie danemu okresowi powodującemu opóźnienie.

b. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w § 3 umowy, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w zapytaniu ofertowym. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 12

Forma umowy

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy a trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

- Integralną częścią niniejszej umowy są:

- oferta Wykonawcy,

- Opis przedmiotu zamówienia.

WYKONAWCA                                                                                               ZAMAWIAJĄCY