ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Stosownie do rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego Zgodnie z zarządzeniem nr 330/14 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 27.11.2014 roku w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy-Zdroju dla zadania: pn. „Wycinka drzew metodą alpinistyczną w Kudowie – Zdroju – etap II”, zwanego dalej „przedmiotem umowy”, w wyniku którego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy,  Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usunięciu metodą alpinistyczną z przycięciem pni przy gruncie 18 sztuk drzew różnych gatunków i o różnej średnicy pnia na obszarze gminy Kudowa-Zdrój wraz z zagospodarowaniem materiału drzewnego we własnym zakresie, uprzątnięciem biomasy i uporządkowaniem terenu w zakresie zgodnym z Opisem przedmiotu zamówienia, oraz złożoną Ofertą Wykonawcy.

- Szczegółowy zakres prac oraz Wykaz drzew do wycięcia w układzie zadaniowym, ich lokalizacja oraz  wymagana kolejności realizacji zadań zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia oraz  warunków realizacji stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

Terminy

Terminy realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie - najpóźniej w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy,

- zakończenie - nie później niż do 31.03.2016r.

§ 3

Reprezentacja stron

- Zamawiający wyznacza, jako przedstawiciela Zamawiającego: p. Magdalenę Spendowską jako koordynatora czynności na terenie objętym pracami, zwanego w dalszej części umowy Koordynatorem.

- Wykonawca wskazuje, jako przedstawiciela Wykonawcy w trakcie realizacji umowy: ……………..

§ 4

Wartość zamówienia

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest wynagrodzenie ryczałtowe określone zgodnie z formularzem ofertowym na kwotę: Brutto: …………. zł (słownie: ……………złotych, 00/100) w tym ….% VAT. Netto: …………. zł (słownie: …………………………………………..złotych, 00/100)

- Zamawiający jest płatnikiem podatku od towarów i usług i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT i posiada numer NIP ……...

- Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całość kosztów związanych z realizacją umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ryzyka Wykonawcy związanym z przyjętą formą wynagrodzenia.

- Cena oferty obejmuje w szczególności: wycinkę drzew z przycięciem pni przy gruncie, zagospodarowanie materiału drzewnego przez Wykonawcę we własnym zakresie, uprzątnięcie biomasy i uporządkowanie terenu.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. O podwyższeniu ryczałtu lub rozwiązaniu umowy może orzec sąd, jeżeli wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć wykonanie umowy groziłoby Wykonawcy rażącą stratą.

§ 5

Warunki płatności

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi:

1) w przypadku, gdy prace wykonywane były bez udziału podwykonawców - protokół odbioru końcowego prac podpisany przez obie strony;

2)	w przypadku, gdy prace wykonywane były z udziałem Podwykonawców:

- protokół odbioru końcowego prac podpisany przez obie strony z określeniem zakresu rzeczowego i finansowego wykonywanego przez Podwykonawców;

- kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez Podwykonawców za wykonane przez nich prace (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem);

- oryginał oświadczenia Podwykonawców (lub notarialnie poświadczona kopia) o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wskazany na fakturach Podwykonawcy zakres prac.

- Faktura z niniejszej umowy wystawiana będzie przez Wykonawcę na Zamawiającego.

- Wynagrodzenie zostanie przelane na rachunek bankowy Wykonawcy w Banku …………………… o nr …………………………………….., w terminie 30 dni od daty wystawienia i przekazania prawidłowej faktury VAT.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający udostępni wszelkie posiadane dokumenty i materiały niezbędne do prowadzenia prac.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie prac, w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

- Cięcia winny zostać wykonane metodą alpinistyczną, polegającą na ścinaniu drzew sekcjami począwszy od jego konarów i opuszczaniu odciętych części na linie.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania prac przy użyciu podnośnika mechanicznego. Wszelkie przypadki zastosowania metody innej, niż alpinistyczna, muszą być zgłoszone, wraz z uzasadnieniem, Zamawiającemu na piśmie i być przez niego zatwierdzone.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu zamówienia wszystkich warunków i wymogów wynikających z Opisu przedmiotu zamówienia. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, wiedzą techniczną oraz doświadczeniem Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania prac utrzymać teren prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, które nie są już potrzebne do realizacji zadań. Jest również odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż., odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie terenu, a także odpowiada za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów i pieszych w obrębie realizowanych prac.

- Wykonawca usunie ewentualne szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczy przed uszkodzeniem istniejącą roślinność nie przeznaczoną do cieć, elementy małej architektury (np. ławki, kosze, nagrobki…), nawierzchnie oraz ewentualne elementy infrastruktury technicznej (instalacje).

- W czasie wycinki należy uwzględnić wszelkie utrudnienia wynikające z usytuowania drzew m.in. na cmentarzu, w zabudowie, kolizje z napowietrzną linią energetyczną. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich problemach technicznych lub okolicznościach i przeszkodach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub termin ich zakończenia.

- W przypadku ujawnienia w trakcie prac organizmów pod ochroną gatunkową oraz gniazd i dziupli ptasich prace należy przerwać i bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prac najpóźniej w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy i powinien je wykonywać w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców, od poniedziałku do soboty.

- Po wykonaniu każdego z zadań Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu prac w nieprzekraczalnym terminie 2 dni. (Pozostałości roślinne i odpady należy usunąć, pnie po wyciętych drzewach należy przyciąć przy gruncie, a teren wyrównać i posprzątać).

- Rozliczenie niniejszego zlecenia nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi końcowy protokół odbioru wykonanych prac podpisany przez obie strony Wykonawcę i Zamawiającego bez uwag.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do Wykonania zamówienia.

- W czasie realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek zatrudnienia pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, tj.:

- uprawnienia do pracy na wysokościach,

- ukończony kurs drwala/pilarza.

§ 8

Odbiór prac

- Strony ustalają, że zakończenie całości prac objętych niniejszą umową nastąpi w terminie, o którym mowa w § 2 na podstawie protokołu końcowego odbioru prac, przy czym przez termin „zakończenie całości prac" należy rozumieć wykonanie wszystkich zadań określonych w opisie przedmiotu zamówienia wraz z uprzątnięciem terenu wraz z zagospodarowaniem materiału drzewnego we własnym zakresie, uprzątnięciem biomasy i uporządkowaniem terenu.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy w dacie zapewniającej zachowanie terminu określonego w § 2.

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 14.00. Zamawiający w terminie do 3  dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wyznaczy termin odbioru. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół podpisany przez uczestników odbioru zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy zgodny ze złożoną ofertą oraz Opisem przedmiotu zamówienia na podstawie, których dokonano wyboru Wykonawcy.

- Stwierdzona w trakcie czynności odbiorowych niezgodność przedmiotu zamówienia skutkowała będzie odmową jego przyjęcia i koniecznością usunięcia stwierdzonych wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego przy zachowaniu zapisów związanych z naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 11 niniejszej umowy.

- Jeśli w trakcie czynności odbiorowych zostanie ujawnione, iż przedmiot umowy nie został wykonany zgodnie z zapisami ust. 4, tj. jeżeli ujawnione wady i usterki będą istotne, świadczące o nienależytym jego wykonaniu, bez których usunięcia nie można prawidłowo lub w całości korzystać z przedmiotu umowy (uzyskać oczekiwanej funkcjonalności) Zamawiający ma prawo do przerwania czynności odbioru. W wyniku zaistnienia opisanej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany usunąć stwierdzone wady i usterki i zgłosić zakończenie powtórnie zgodnie z zasadami opisanymi w ust.2

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad i/lub usterek nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy.

§ 9

Podwykonawcy

- Wykonawca za zgodą Zamawiającego może zlecić wykonanie części usług innym Podwykonawcom, dającym gwarancję należytego wykonania umowy a w szczególności będą posiadali odpowiednie kwalifikacje oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, tj.:

- uprawnienia do pracy na wysokościach,

- ukończony kurs drwala.

- Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak zapłaty, o której mowa w ust. 2

- Wykonanie usług w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1.	W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w zakresie realizacji prac nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. w  takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, jedynie za wykonaną część umowy.

2.	Zamawiający może natychmiast odstąpić od umowy, gdy:

1)	Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje prace wadliwie i niezgodnie z przedmiotem umowy mimo pisemnego wezwania zamawiającego do zmiany sposobu realizacji prac.

- Wykonawca ze swej winy przerwał ciecia i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni roboczych.

- Zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy.

- Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 20% wartości przedmiotu umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie z podaniem uzasadnienia.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace,

- Wykonawca zgłosi pisemnie do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych prac,

- w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona odbioru przerwanych prac i spisze protokół odbioru.

§ 11

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania umowy;

- 0,1 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy.

- 0,2% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości wskazanych przy odbiorze prac.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie wyłącza dochodzenia kar umownych określonych w niniejszej umowie.

- Zapłata kary umownej winna nastąpić w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do jej zapłaty, z zastrzeżeniem ust.5.

- Zamawiający  uprawniony  jest  do  potrącenia  przypadających Zamawiającemu   kwot  kar  umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez którąkolwiek ze Stron przenosi wartość zastrzeżonej na rzecz tej strony kary umownej, strona ta uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej na zasadach ogólnych.

§  12.

Zmiany do umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem unieważnienia.

- Wierzytelności, wynikające z  niniejszej umowy, o zapłatę wynagrodzenia mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich, wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty przy wystąpieniu przynajmniej jednego z następujących warunków:

termin zakończenia prac, za zgodą obu stron może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: działania siły wyższej np. klęski żywiołowej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac, wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac lub wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności np. w wyniku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, w wypadku ujawnienia w trakcie prac organizmów pod ochroną gatunkową; które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. W przedstawionych w niniejszym ustępie przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie danemu okresowi powodującemu opóźnienie.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze – Zamawiający. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy oraz Opis przedmiotu Zamówienia.

Zamawiający						Wykonawca