Istotne postanowienia umowy

Zgodnie z zarządzeniem Nr 94/07 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 08 czerwca2007 roku

w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy-Zdroju z późn. zmianami i wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, dla zadania polegającego na pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami wykonywanymi w ramach „Rewaloryzacji Zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju – etap III”, zwanego dalej „przedmiotem umowy” w wyniku, którego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy.

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1.	Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w następujących specjalnościach: konstrukcyjno - budowlanej, instalacji elektrycznych nad robotami wykonywanymi w ramach zadania „Rewaloryzacja istniejących obiektów architektonicznych zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju w zakresie remontu pomieszczeń sanitarnych, muszli koncertowej oraz przebudowy ujęcia źródła wody mineralnej”.

§ 2

Termin realizacji

1.	Terminy realizacji zamówienia:

1)	Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy

2)	zakończenie usługi: 24 październik 2011r.

§ 3

Nadzór nad pracami

1.	Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w poszczególnych branżach w osobach:

1) w branży konstrukcyjno – budowlanej –

2) instalacji elektrycznych –

i wyznacza:

przedstawiciela Zamawiającego: ……………………………………. – jako koordynatora czynności na budowie, zwanego w dalszej części umowy Koordynatorem.

2.	Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

§ 4

Wartość zamówienia

1. 	Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie ryczałtowe (z podatkiem VAT) w wysokości …………...(słownie zł) …………………………………….. zł (zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy) w tym 23% podatku VAT.

Netto: …………………………………… PLN (słownie ………………………………………………………………………………zł).

2.    Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie

rozliczane na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę Zamawiającemu w

oparciu o protokoły odbiorów częściowych robót podlegających nadzorowi oraz potwierdzenia

przez przedstawiciela Zamawiającego wykonania usługi.

3.    Wartość kolejnych faktur będzie wprost proporcjonalna do procentu finansowego

zaawansowania robót objętych nadzorem.

4.     Do chwili odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa

powyżej, nie może przekroczyć 80 % wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.

5.     Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie końcowej

faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu odbioru ostatecznego robót

objętych nadzorem, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości

wykonanych usług, sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o

zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości

wykonanych usług musi być sprawdzone i zatwierdzone przez Przedstawiciela

Zamawiającego.

6.     Należności z tytułu wystawionych faktur będą regulowane w terminie do 30 dni od daty

otrzymania faktury na rachunek bankowy Wykonawcy tj.

………………………………………………………………………………………………………

7.     Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

8.     Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całość kosztów związanych z realizacją umowy.

9.    Zamawiający oświadcza, że:

►jest płatnikiem VAT i posługuje się nr NIP 883-16-79-903

►    jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT

10.   Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posługuje się nr NIP 883-160-28-98

§ 5

Obowiązki zamawiającego

1.     Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz umów z realizatorami

robót (wraz z kopiami ofert) najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia

realizacji poszczególnych zadań.

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie posiadane informacje mogące mieć wpływ na          ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

1.  Wykonawca zobowiązany jest w do:

1. Obowiązki ogólne.

  - reprezentowania Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, bhp, przeciw pożarowymi i normami oraz pozwoleniem na budowę,

  - koordynowania robót poszczególnych branż

  - sprawdzania jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, w tym ma za zadanie zapobiegać zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie,

  - uczestniczenia w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,

  - przygotowania i uczestniczenie w czynnościach odbioru gotowych elementów obiektu,

  - przekazania gotowego obiektu budowlanego do użytkowania,

  - potwierdzenia faktycznie wykonanych robót,

  - potwierdzenia usunięcia przez wykonawcę ewentualnych wad, usterek, niedoróbek,

  - kontrolowania końcowego rozliczenia budowy,

  - zarządzania realizacją postanowień umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw.

2. Obowiązki szczegółowe.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do wykonywania obowiązków, jakie obciążają Zamawiającego, a w szczególności:

- Uczestnictwa w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych.

- Sprawowania kontroli nad zgodnością i prawidłowością realizacji robót z dokumentacją projektową i pozwoleniami na budowę, SIWZ, ofertą wykonawcy, zawartą umową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Zapewnienia wykonywania przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

- Zapewnienia częstotliwości przebywania Inspektorów Nadzoru na budowie, czasie trwania robót przez nich nadzorowanych, co najmniej raz w tygodniu, w tym w dniu odbywania się narad koordynacyjnych.

- Sprawnego zarządzania inwestycją w sposób umożliwiający:

  - kontrolę i rejestrację postępu robót,

  - rejestrację zmian.

- Oceny użytych przez Wykonawcę materiałów budowlanych:

  - nadzorowanie badań materiałów budowlanych,

  - kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów,

  - zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót,

  - zatwierdzanie przed wbudowaniem materiałów i półwyrobów oraz dokonywanie ich oceny jakościowej i zgodności z wymaganiami obowiązujących norm

  - zlecanie Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości,

  - w przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów zamiennych, jednakże spełniających parametry techniczne wymagane w dokumentacji projektowej, Wykonawca winien uzyskać pisemne: aprobatę Projektanta i zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Kontroli robót:

  - prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót,

  - monitorowania realizacji zawartej umowy, sprawdzania i potwierdzania wykonania określonych w umowie z wykonawcą robót etapów inwestycji i składanie co miesięcznych raportów Zamawiającemu,

  - żądania od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

  - podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalna niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

  - wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,

  - dokonywania obmiaru wykonanych robót,

  - odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie wpisów.

- Sporządzania i przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzonego nadzoru.

- Badań, pomiarów, zlecenia i wykonania ekspertyz, kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych w razie potrzeb wykonanych robót.

- Udzielania wykonawcy robót/dostaw wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących danego zadania.

- Współdziałania – porozumienia z autorem dokumentacji projektowej w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego.

- Organizowania, przeprowadzania i dokonywania po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, czynności odbiorów częściowych oraz wstępnego i końcowego dla poszczególnych części zdania od wykonawcy robót, a w szczególności:

  - sprawdzenia gotowości do odbioru,

  - przeprowadzenia komisyjnych odbiorów częściowych i wstępnych,

  - wystawienia świadectwa odbioru końcowego,

  - przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą,

  - dokonania odbioru końcowego po upływie terminu gwarancji.

- Sporządzania i przekazywania Zamawiającemu podpisanych protokołów odbiorów częściowych robót wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac, dokumentacji rzeczowo – finansowej – powykonawczej w sposób zapewniający sprawne i terminowe płatności wykonawcy robót.

- Egzekwowania od wykonawcy robót obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót.

- Kontrolowania prawidłowości treści protokołów odbioru oraz faktur sporządzanych przez wykonawcę robót w zakresie fakturowania robót finansowanych przez jednostki współfinansujące.

- Sprawdzania kompletności przedstawionych przez wykonawców robót dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów (operatów kolaudacyjnych) oraz dołączenie do nich opracowanej przez siebie oceny jakościowej wraz z uzasadnieniem.

- Sprawdzania faktur przejściowych i końcowych oraz dokonania rozliczenia finansowego i rzeczowego inwestycji w terminie do 14 dni licząc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego wraz z sporządzeniem dowodów przekazania środków trwałych.

- Rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

- Kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP oraz utrzymania porządku na terenie budowy.

- Zachowania wymagań ochrony środowiska.

- Zachowania zgodności przedmiotu umowy ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia bądź pomoc Zamawiającemu w rozwiązaniu problemów z legalizacją ewentualnych zmian.

- Przedstawienia Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót.

- Informowania z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiającym odstępstw od zakresu podstawowego inwestycji/zmian technicznych, robotach dodatkowych/ powodujących wzrost kosztów inwestycji.

- Informowania Zamawiającego o powstaniu konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do dalszego prowadzenia robót, których niewykonanie uniemożliwi wykonanie całości robót związanych z zadaniem oraz zobowiązany jest do uczestnictwa w sporządzeniu, przy udziale Zamawiającego, protokołów konieczności na te roboty i weryfikacji kosztorysów tych robót.

- W przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych dla uniknięcia strat, Inspektor Nadzoru ma obowiązek podjęcia wiążących decyzji w sprawie natychmiastowego wykonania takich robót. Decyzja taka powinna być odnotowana w dzienniku budowy. O powyższych okolicznościach Inspektor Nadzoru jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego w terminie 2 dni od ich zaistnienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o problemach i okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość robót lub termin ich zakończenia oraz o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

- Zapobiegania roszczeniom wykonawcy robót.

- Identyfikowania wszędzie gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony wykonawcy robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom.

- Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy.

- Rozpatrywania roszczeń Wykonawcy robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich.

- W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a wykonawcą robót dotyczący realizacji inwestycji, wsparcie Zamawiającego, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska wykonawcy, co do przedmiotu sporu.

- Udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z wykonawcą robót przygotują na dzień odbioru końcowego niezbędną dokumentację i wniosek do PINB celem zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działając na zasadzie starannego stosowania się do przepisów kodeksu cywilnego ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszym zamówieniem publicznym do wysokości faktycznie poniesionych strat.

- Etap po zakończeniu robót.

Obsługa okresu gwarancyjnego:

- Nadzór nad usunięciem usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia.

- Uczestniczenia w czynnościach związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia wad powstałych w nadzorowanych robotach w okresie gwarancji i rękojmi na te roboty, jak również w odbiorach pogwarancyjnych.

§ 7

Kary umowne

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych:

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu następujące kary umowne:

a. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność

Wykonawca – 30 % wartości ceny ofertowej,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z

przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 30 % wartości ceny

ofertowej.

3. Jeżeli kwoty z tytułu kar umownych, o których mowa, nie pokryją szkód poniesionych przez

Zamawiającego lub Wykonawcę, strony mają prawo dochodzenia odszkodowania

uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kompensaty kar umownych z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem.

§ 8

Podwykonawcy

- Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, może zlecić wykonanie części zamówienia wskazanym przez Wykonawcę podmiotom, jako biorącym udział w realizacji części zamówienia (podwykonawcom), na zasobach, których wykonawca polegał w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wiedzy i doświadczenia.

2.	Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na Podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt.

3.	Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

4.	Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5.	Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą.

6.	W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić:

- aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za okres usług wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres usług w niniejszej umowie,

- obowiązek podwykonawców dostarczania Zamawiającemu potwierdzeń terminowego otrzymania wynagrodzenia za usługi objęte umową zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą w ramach realizacji niniejszej umowy.

7.	Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8.	W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usługi Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

9.	Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc. i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych usług, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

10.	 Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej  Wykonawcy lub z faktury końcowej.

11.	Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

12.	Wykonanie części usług w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 9

Odstąpienie od umowy

1.	W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w zakresie realizacji robót nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, jedynie za wykonaną część umowy.

2.	Zamawiający może natychmiast odstąpić od umowy, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego.

- Zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy.

3)  W przypadku ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

4) Gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10

dni,

5) Gdy Wykonawca w rażący sposób narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy.

3.     Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a. Gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury pomimo dodatkowego

wezwania w terminie dłuższym niż 60 dni od upływu terminu na zapłatę faktury

określonego w niniejszej umowie,

4.     Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z podaniem jego

uzasadnienia, pod rygorem nieważności tej czynności.

5.    W przypadku, gdy odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nastąpiło z przyczyn, o których    mowa w ust. 2, Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.

§ 10

Rozstrzyganie sporów

1.     Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie

znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego.

2.     W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks

Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.     Wykonawca bez Zgody Zamawiającego nie może przenieść cesji należności wynikających z

niniejszej umowy stronie trzeciej.

§ 11

Zmiana lub uzupełnienia

1.     Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci

aneksów do umowy, pod rygorem nieważności.

2.     Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (załącznik nr 1

do umowy), na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 6.

3.     Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega unieważnieniu.

4.     Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę

wynagrodzenia mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich, wyłącznie za zgodą Stron

wyrażoną w formie pisemnej.

5.     Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie

opóźnienia robot.

6.     Zamawiający w ramach określonego w § 4 ust.1 całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego

przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty (załącznik nr 1 do umowy) przy wystąpieniu następującego warunku:

1) Termin zakończenia świadczenia usług, nie później niż 30 dni przed jego upływem,

może za zgodą obu stron ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień

wynikających z: działania siły wyższej np. klęski żywiołowej mającej bezpośredni

wpływ na terminowość wykonywania robot, wystąpienia warunków atmosferycznych

uniemożliwiających wykonywanie robot lub wystąpienie okoliczności, których strony

umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. W

przedstawionych w niniejszym ustępie przypadkach wystąpienia opóźnień strony

ustalą nowe terminy realizacji z tym, e minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy    będzie danemu okresowi powodującemu opóźnienie.

2) Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w §3 umowy, w trakcie realizacji

przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i

wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką

zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w

tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaakceptowana przez

Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 winna być

potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy

7.      Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą stron, wyrażoną w

formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 12

Forma umowy

1.   Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla      Wykonawcy a trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

- Integralną częścią niniejszej umowy są:

1. oferta Wykonawcy,

2. opis przedmiotu zamówienia

- W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają zapisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności.

WYKONAWCA                                                         ZAMAWIAJĄCY